## Slide 1: Informasjonsmøte 19. mai 2024
ØGARDEN VANN OG AVLØP UTVIKLING SA

## Slide 2: Informasjonsmøte ØVAU 19. mai 2024
Historikk
Anbudsprosessen
Økonomi
Prosessen videre
Påmeldingsskjemaets alternativer
Foreløpige traséer
Spørsmål
Avslutning

## Slide 3: Informasjonsmøte ØVAU 19. mai 2024
Historikk
2014 + 2015 Sande kommune orienterte
2016 – Kommunalt initiativ mot oss om Vann og Avløps prosjekt
19. September 2019- Stiftelsesmøte ØVAU/ØVAD
Desember 2020 – Kommunevedtak om fastboendes støtte
19. Mai 2021 – Besluttet sjøledning fra Skjervika
23. Juni 2021 – Vannforsyning?
18.10.2023 – Besluttet anbudsinnhenting for Øgarden

## Slide 4: Informasjonsmøte ØVAU 19. mai 2024
Anbudsprosessen
Envidan (tidl. VA Consult) utarbeider grunnlaget som omfatter 108 fritidseiendommer
Invitasjon til 9 entreprenører
3 entreprenører leverte anbud innenfor utsatt frist i april
Alle 3 er kvalifiserte og opererer med ca 18 måneders anleggsperiode. Stopp i sommermånedene.
Anbudene gyldige 3 måneder

## Slide 5: Informasjonsmøte ØVAU 19. mai 2024
Økonomi
Et gjennomsnitt av anbudene med tillegg av + kostnadsanslag for ikke-inkluderte kostnader + sikkerhetsmargin for mindre overraskelser = 40,5 mill nok
Forutsatt 108 deltagere gir dette 375.000 nok pr eiendom
Herav merverdiavgift til refusjon ca. 75.000 nok pr eiendom

## Slide 6: Informasjonsmøte ØVAU 19. mai 2024
Prosessen videre
Tilbakemelding fra alle dere 108 medlemmene
Ny beregning av kostnader basert på fortsatt aktive medlemmer
Vi forutsetter at bygslere har avtale med grunneiere om graving Årsmøte lørdag 29. juni
Møter med anbudsleverandøren(e) Redusere usikkerheter / fastpris(?)

## Slide 7: Informasjonsmøte ØVAU 19. mai 2024
Påmeldingsskjema senest 27.5.24
Alternativ 1A
Jeg ønsker å delta i ØVAU sitt prosjekt og betaler totalt anleggsbidrag.
Jeg vil koble meg på Avløpet straks, og på Kommunalt vann når det blir tilgjengelig.
Alternativ 1B
Jeg ønsker å delta i ØVAU sitt prosjekt og betaler totalt anleggsbidrag, men jeg må ha en kommunal garanti om at Kommunalt vann blir tilgjengelig senest i løpet av 1. halvår 2026.
. Alternativ 1C
Jeg ønsker å delta i ØVAU sitt prosjekt og betaler totalt anleggsbidrag. Jeg vil likevel ikke tilknytte meg hverken vann eller avløp før på et senere tidspunkt. Ved påkobling forstår jeg at det må benyttes samme materiell og entreprenør, eller alternativ godkjent av ØVAU.
Alternativ 2
Jeg ønsker ikke å delta i prosjektet nå.
Jeg kan kjøpe meg inn senere, men må da påregne vesentlig høyere totalkostnad.

## Slide 8: Informasjonsmøte ØVAU 19. mai 2024
Spørsmål
Ingen spørsmål om anbud og anbydere vil bli besvart

## Slide 9: Informasjonsmøte ØVAU 19. mai 2024
Avslutning